MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

SIA “MADONAS NAMSAIMNIEKS”

Reģistrācijas Nr. 47103000233

Augu iela 29, Madona, Madonas nov., LV - 4801

tālrunis 64807077, e-pasts: info@madonams.lv

___________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTS

iepirkumu komisijas

2025.gada 21.oktobra sēdē

Protokols Nr.2110-2025/01

TIRGUS IZPĒTES NOLIKUMS

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, jumta seguma maiņai

(Identifikācijas Nr. MN CA 2025/07)

Madona

2025

# Vispārīga informācija

1.1. Tirgus izpētes rīkošanas pamats:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopības (turpmāk – kopība) kopsapulces lēmums un Publisko iepirkumu likuma 9.pants.

1.2. Tirgus izpētes rīkošanas mērķis:

Iegūt informāciju, izvēlēties profesionālu pretendentu un atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

## 1.3. Tirgus izpētes organizētājs – Pasūtītājs

● SIA „Madonas namsaimnieks”

● reģistrācijas Nr. 47103000233;

● juridiskā un korespondences adrese: Augu iela 29, Madonā, LV – 4801;

● telefons: 64807077; e-pasts: info@madonams.lv;

● Kontaktpersona tirgus izpētes procedūras jautājumos: SIA „Madonas namsaimnieks” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Elga Anspoka, telefons: 26597149, e-pasts: elga@madonams.lv.

1.4. Tirgus izpētes pretendents – Izpildītājs

Pretendents ir jebkura fiziska vai juridiska persona un tiesīgs sniegt tirgus izpētes nolikumā minēto pakalpojumu un ir sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.5. Tirgus izpētes identifikācijas numurs: MN CA 2025/07

1.6. Tirgus izpētes Līguma priekšmets un noslēgšanas kārtība:

Noslēdzoties tirgus izpētei Pasūtītājs paziņo Pretendentam par tirgus izpētes rezultātiem un organizē dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulci, kopsapulce pieņem lēmumu par tirgus izpētes rezultātu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība apstiprina un pieņem pozitīvu lēmumu, tad Pasūtītājs, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata, slēdz līgumu ar Izpildītāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi pieguļošās teritorijas labiekārtošanai atbilstoši Projektēšanas uzdevumā norādītajai informācijai (turpmāk – Tehniskā dokumentācija).

Tirgus izpētes priekšmets nav sadalīts daļās.

1.7. Līguma izpildes termiņš un objekts

Termiņš: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Objekts: Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā.

- Tirgus izpētes piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, veids:

    - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2025.gada 5.novembrim plkst: 14:00.

2.1.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un veids: Personīgi var iesniegt - iepriekš saskaņojot laiku - SIA „Madonas namsaimnieks” namu apsaimniekošanas nodaļas vadītājai - juristei Augu ielā 29, Madonā, Latvija, LV-4801, (tālrunis 64807077 vai 26597149). Darba laiks – pirmdienās no 8.00 līdz 17:30 pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 12:30, otrdien – ceturtdien no 8.00 līdz 16.30, piektdienās 8.00 līdz 15.30.; pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks atgriezts iesniedzējam. Pretendents piedāvājumu var iesniegt elektroniski nosūtot to uz Pasūtītāja e-pastu: info@madonams.lv. Elektroniski iesūtītam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

2.1.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

2.1.4. Piedalīšanās tirgus izpētē ir Pretendenta brīvas gribas izpausme.

2.1.5. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. SIA „Madonas namsaimnieks” neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no tirgus izpētes rezultāta.

## Piedāvājuma noformējums.

2.2.1.	Tirgus izpētes piedāvājumam jābūt vienā eksemplārā (oriģināls), dokumenti jāizstrādā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām latviešu valodā.

2.2.2.	Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno notariāli vai atbilstoši 06.05.2010. likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums” apstiprināts tulkojums.

2.2.3.	Piedāvājumu jāiesniedz par visu tirgus izpētes priekšmeta apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

2.2.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai atbilstoši Latvijas Republikas 06.05.2010. likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

2.2.5.	ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo.

- Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:

SIA „Madonas namsaimnieks”

Augu iela 29, Madona

Piedāvājums Tirgus izpētei

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, jumta seguma maiņai

(Identifikācijas Nr. MN CA 2025/07)

Aizliegts atvērt līdz 2025.gada 5.novembrim plkst: 14:00

Uz Aploksnes jānorāda informācija par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasts).

2.2.6. ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, tad Pretendents 2.2.5. punktā minēto informāciju norāda tikai uz titullapas un e-pastā pavadvēstulē, lai Pasūtītāja komisijas locekļi ir informēti par to, ka saņemtais e-pasts attiecas uz konkrēto tirgus izpēti. Iepirkumu komisijas locekļi apliecina, ka piedāvājums netiks ātrāk atvērts, kā noteiktajā datumā un laikā.

2.3. Prasības pretendentiem:

2.3.1. Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.3.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā un ir tiesīgs izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, veikt projektēšanas pakalpojumu.

- 2.3.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, dienā, kad tiek iesniegts piedāvājums un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Tirgus izpētes procedūras ietvaros;

    - Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai netiek veikta likvidācija;

    - Uz Pretendentu neattiecas sankcijas, kas ir minētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos;

    - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze projektēšanas uzdevumā minētās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanā (skat. kvalifikācijas apliecinājumu). Piedāvājumam pievienot pieredzi apliecinošos dokumentus - izdruka no Būvniecības informācijas sistēmas un vismaz viena atsauksme.

    - Pretendenta rīcībā ir speciālisti – arhitekts, kas ir tiesīgi sniegt nolikumā minēto pakalpojumu. Pretendents pievieno Speciālista apliecinājumu (paraugs pielikums Nr. 5), ja speciālists nav personālsastāvā un ir piesaistīts uz Uzņēmuma līguma pamata, tad uz Uzņēmuma līguma pamata piesaistītais speciālists paraksta šo apliecinājumu. Ja speciālists ir personālsastāvā apliecinājumu nevajag parakstīt.

  - Piedāvājuma sastāvs:

    - Titullapa, kas satur 2.2.5. punktā minēto informāciju (paraugs pielikumā Nr. 1);

    - Pieteikums dalībai tirgus izpētē (paraugs pielikumā Nr. 2);

    - Finanšu piedāvājums (paraugs pielikumā Nr. 3);

    - Kvalifikācijas apliecinājums (paraugs pielikumā Nr. 4);

    - Speciālista apliecinājums(paraugs pielikums Nr. 5), ja speciālists nav personālsastāvā, tad uz Uzņēmuma līguma pamata piesaistītais speciālists paraksta šo apliecinājumu. Ja speciālists ir personālsastāvā apliecinājumu nevajag parakstīt;

    - Apliecinošs dokuments par līguma izpildi 2.3.6. punkts (izdruka no Būvniecības informācijas sistēmas);

    - Atsauksme (vismaz viena).

Pielikumā:

- Titullapas paraugs;

- Pieteikums dalībai tirgus izpētē paraugs;

- Finanšu piedāvājums paraugs;

- Kvalifikācijas apliecinājums;

- Apliecinājums;

- Projektēšanas līguma paraugs;

- Projektēšanas uzdevums.

SIA „Madonas namsaimnieks”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  Elga Anspoka

Pielikums Nr. 1

Titullapas paraugs

Pie tirgus izpētes nolikuma

Piedāvājums Tirgus izpētei

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, jumta seguma maiņai

(Identifikācijas Nr. MN CA 2025/07)

Aizliegts atvērt līdz 2025.gada 5.novembrim plkst: 14:00

Pasūtītājs: SIA „Madonas namsaimnieks”

Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pretendents:__________________________________

reģistrācijas Nr.:_________________________

juridiskā adrese:________________________

tālruņa numurs:_________________________

e-pasts:_________________________________

Pielikums Nr.2

Tirgus izpētes nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

Ar šo ____________________________, vien. reģ. Nr.___________________, ko uz ____________________ pamata pārstāv ______________________________________________ piesakās piedalīties SIA „Madonas namsaimnieks” rīkotajā tirgus izpētē “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, jumta seguma maiņai” (Identifikācijas Nr. MN CA 2025/07).

Apliecinām, ka

1. esam iepazinušies un pilnībā piekrītam tirgus izpētes nolikuma prasībām;

2. piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

4. pretendents un pretendenta speciālisti ir tiesīgi sniegt augstākminēto Pakalpojumu.

Informācija par Pretendentu:

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Korespondences adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālruņa numurs |  |
| e-pasta adrese |  |
| Banka |  |
| Konta Nr. |  |
| Pieteikumu parakstītāja amats vai pilnvarojums, vārds, uzvārds |  |
| Paraksts un zīmogs |  |

(pretendenta paraksttiesīgās personas personīgais paraksts, atšifrējums, datums)

Pielikums Nr.3

Tirgus izpētes nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam tirgus izpētes “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, jumta seguma maiņai” (Identifikācijas Nr. MN CA 2025/07) ietvaros sniegt pakalpojumu nolikumā noteiktajā laikā, vietā un veidā par sekojošu summu:

|  | EUR |
| --- | --- |
| Līguma summa EUR bez PVN | * |
| PVN 21% |  |
| Summa KOPĀ |  |

* cena, kas tiek vērtēta.

Apņemamies tirgus izpētes “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, jumta seguma maiņai” (Identifikācijas Nr. MN CA 2025/07) ietvaros sniegt pakalpojumu un sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju _________________ kalendāro mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvātā pakalpojuma izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti tirgus izpētes nolikumā minētā pakalpojuma sniegšanai.

Apliecinām, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ievērtēti visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |
| Paraksts |  |

Pielikums Nr.4

Tirgus izpētes nolikumam

KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS

Tirgus izpētes “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, jumta seguma maiņai” (Identifikācijas Nr. MN CA 2025/07) ietvaros

1. Pretendenta pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim atbilstoši nolikuma prasībām:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums | Objekts | Projektējamās daļas | Līguma darbības laiks | Kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Pretendenta rīcībā ir vai līguma izpildes laikā būs sertificēti speciālisti ar Nolikumā atrunāto kvalifikāciju.

| Vārds, Uzvārds, personas kods | Profesionālā kvalifikācija | Reģistrācijas Nr. Būvniecības informācijas sistēmā | Ir vai nav personālsastāvā |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: Pretendents pievieno Nolikumā norādītos dokumentus.

1.Speciālista apliecinājums, ja speciālists nav personālsastāvā (skat. pielikums Nr. 5);

2.Apliecinošs dokuments par līguma izpildi 2.3.6. punkts (izdruka no Būvniecības informācijas sistēmas);

3.Atsauksme (vismaz viena).

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |
| Paraksts |  |

Pielikums Nr.5

Tirgus izpētes nolikumam

speciālista vai uzņēmuma REKVIZĪTI

_______________________________________________________________

APLIECINĀJUMS

Madonā

datums

SIA „Madonas namsaimnieks”

Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801

(Speciālists (vārds, uzvārds, personas kods) vai uzņēmums (nosaukums, reģistrācijas numurs) (vajadzīgo norāda) apliecinu (-a), ka, gadījumā, ja Pretendentam __________________________________, reģistrācijas Nr. _____________ (turpmāk – Pretendents) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības tirgus izpētes “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 20, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, jumta seguma maiņai” (Identifikācijas Nr. MN CA 2025/07) ietvaros, un tiks noslēgts Projektēšanas līgums, es (uzņēmums) (Speciālists vai uzņēmums vajadzīgo norāda), piedalīšos (-sies) līguma izpildē.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usie) un piekrītu tirgus izpētes nolikuma prasībām.

________________________

(amats, paraksts)

Pielikums Nr.6

Tirgus izpētes nolikumam

Projektēšanas  līgums Nr. _______________

Madonā,

Dokumenta datums ir pievienotā

droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datumsjam

vai datums

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ____________________________ novadā, dzīvokļu īpašnieki, ko uz Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata pārstāv un dzīvokļu īpašnieku vārdā slēdz šo līgumu, pārvaldnieks ___________________________, reģistrācijas Nr. _______________________________, juridiskā adrese: ___________________________, ko uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis ____________________, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses

un

____________________________ , reģistrācijas Nr. _______________________, juridiskā adrese: ______________________, ko uz ________________ pamata pārstāv ___________________, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, pamatojoties uz tirgus izpēti “_______________________________” (Identifikācijas Nr. ___________________________) un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas __________________________________, (datums) dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (protokols Nr. ________, pielikums Nr. ________), noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk - Darbi) “____________________________________, _________________” (turpmāk - Objekts), saskaņā ar piedāvājumu un projektēšanas uzdevumu (pielikums Nr.1).

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1	Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz tā saistību pilnīgai izpildei.

2.2	Visu darbu izpildes termiņš ir ________________ mēneši no līguma parakstīšanas dienas, ar nosacījumu, ja Pasūtītājs ir iesniedzis šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, visu nepieciešamo informāciju un dokumentus (īpašumu apliecinoši dok., inventarizācijas lieta).

2.3. Darbu izstrādes termiņš bez pretenziju kārtībā pagarinās par nokavēto dienu skaitu, ja Pasūtītājs pārkāpj un neievēro terminētos šī Līguma noteikumus un nosacījumus, kas var ietekmēt Darbu izpildes termiņu.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa par paveiktajiem darbiem ir ___________________ EUR bez PVN (_______________________ eiro un ______________ centi), papildus tiek aprēķināts valstī noteiktais pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – Līguma summa).

3.2. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvvaldes akcepta saņemšanas, Darbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanai.

3.3. Līguma summa var mainīties pēc Pasūtītāja informācijas, dokumentācijas u.tml. norādījumu saņemšanas, kas atšķiras no Izpildītājam sākotnēji zināmās Pasūtītāja ieceres, par šo Puses atsevišķi vienojas.

- IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Izpildītājam ir pienākums, Līguma ietvaros, veikt Darbu veikšanu, atbilstoši Pasūtītāja prasībām  un saskaņā ar LR spēkā esošajiem likumiem, normām un noteikumiem.

  - Izpildītājam ir pienākums atbildēt vienīgi Pasūtītājam par sava darba izpildes termiņiem un kvalitāti.

  - Ja ir nepieciešams Darba kvalitatīvai izpildei, Izpildītājam ir tiesības apmeklēt objekta teritoriju klātienē, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu par to paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Izpildītāja faktiski paveiktos darbus līdz līguma laušanas brīdim.

  - Izpildītājam ir pienākums būvniecības ieceres dokumentāciju ievietot Būvniecības informācijas sistēmā, saskaņot ar būvvaldi un saņemt būvvaldes akceptu.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Pasūtītājam ir pienākums, saskaņā ar Izpildītāja pieprasījumiem, nodrošināt Izpildītāju ar precīzu darba uzdevumu, kā arī ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju Darbu izpildei.

  - Pasūtītājs nodod Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas, visu Darbu veikšanai nepieciešamo no Izpildītāja puses pieprasīto Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju (piemēram, mājas kopējo zemesgrāmatas kopiju, zemes robežu plāna kopijas, topogrāfiju, inventarizācijas lietu u.tml.).

  - Ja Pasūtītājs neievēro 5.2. u.c. Līguma punktos noteiktos termiņus un saistības, tad Darbu izpildes termiņš pagarinās par Pasūtītāja nokavēto dienu skaitu.

- NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, IZMAIŅAS

6.1.	Dokumentācija Pasūtītājam tiek izsniegta 1 (vienā) drukātā eksemplārā un elektroniskā versijā (USB atmiņā vai iesūtīts e-pastā: elga@madonams.lv), Izpildītājs projektu elektroniski iesniedz Būvvaldē, pēc dokumentācijas apstiprināšanas būvvaldē Puses paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

6.2. Darbu izpilde tiek noformēta ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ar kura parakstīšanu Darbi (t.sk. to daļa Līguma laušanas/apturēšanas/pārtraukšanas gadījumā) tiek uzskatīti par izpildītiem.

6.3. Pasūtītājs paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšana vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai.

6.4. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neiesniedz parakstītu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu vai nenorāda rakstveidā argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai, Izpildītājs automātiski uzskata šo aktu kā parakstītu  un apstiprinātu apmaksai no Pasūtītāja puses.

6.5. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem veiktajos darbos, un to izpildes termiņiem. Labojumu veikšana netiek uzskatīta  kā darbu izpildes termiņa kavējums.

6.6. Jebkāda veida izmaiņas, gan Darbu izpildes laikā, gan arī pēc projekta nodošanas un Darbu nodošanas –pieņemšanas akta parakstīšanas, kas nav trūkumu novēršana, Pasūtītājam jāpieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona, ko Izpildītājs veiks pēc atsevišķas vienošanās par apmaksas kārtību un izpildes termiņiem.

- PUŠU ATBILDĪBA

7.1.	Izpildītāja atbildība kļūdainu rasējumu  gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

7.2.	Sankcijas:

7.2.1.	Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā, bez būtiska iemesla, Izpildītājam jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods  0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas, kas Izpildītājam ir jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu  laikā pēc izrakstītā līgumsoda rēķina vai tas (tā daļa), pēc Izpildītāja piekrišanas saņemšanas, tiek ieturēta no apmaksājamās summas par veiktajiem Darbiem.

7.2.2. Maksājumu (t.sk. līguma summa, u.tml.) samaksas termiņu nokavēšanas gadījumā tiek  piemērots līgumsods 0.1% apmērā no konkrētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās summas, kas jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc piestādītā rēķina/paziņojuma saņemšanas.

7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma.

- LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE

8.1.	Līguma darbības apturēšana:

8.1.1. 	Līguma darbība var tikt apturēta un/vai pārtraukta pēc abu Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās. Puses sastāda un paraksta darba pārtraukšanas un/vai apturēšanas uz laiku aktu, kurā nosaka faktiski izpildītā darba apjomu un  izmaksas.  Līgumu pārtraucot/apturot, Pasūtītājam saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā Izpildītājam par faktiski paveikto darbu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

8.2.	Līguma izbeigšana:

8.2.1.	 Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse, pēc rakstiska brīdinājuma/paziņojuma  saņemšanas, nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā/paziņojumā, maksā otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas, un Pasūtītājs maksā arī atlīdzību par faktiski paveikto darbu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina/paziņojuma/brīdinājuma saņemšanas.

8.2.2. 	Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas, līgumsodi, zaudējumi un visi kārtējie maksājumi, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina/paziņojuma/brīdinājuma saņemšanas.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

  - Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar šī līguma spēkā esamību, tā saistību izpildi, atzīšanu par spēkā neesošu, pirmstermiņa izbeigšanu tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams papildinot vai grozot līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdus atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā viena kalendārā mēneša laikā, puses tos risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri  nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus apstākļus, no Puses gribas neatkarīgus apstākļus, kuri nevarēja tikt paredzēti šī līguma noslēgšanas brīdī un kurus attiecīgā Puse nevar iespaidot, kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. Par šādiem apstākļiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt līguma izpildi: dabas stihijas, katastrofas, avārijas, ugunsgrēki, plūdi, karadarbība, nemieri, sacelšanās, blokādes, streiki, likumdevēja pieņemtie tiesību akti.

  - Par minēto apstākļu iestāšanos un paredzamo nokavējuma laiku Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru, nosūtot rakstveida paziņojumu (kopā ar kompetentas institūcijas/iestādes paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) , kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas, un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu veidošanos, izpildot konkrētu līgumu.

10.4.	Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus un saistības, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

11.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Pušu reorganizācijas gadījumā Līguma saistības pārņem reorganizētās Puses tiesību un saistību pārņēmējs.

  - Izpildītājam ir visas mantiskās un personiskās tiesības uz šī Līguma ietvaros izstrādāto projektu līdz apmaksai, taču Pasūtītājam ir tiesības bez ierobežojuma lietot projektu, lai veiktu nepieciešamās darbības projekta realizācijai.

  - Šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un abu  pušu  parakstīti. Tie pievienojami līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Visi paziņojumi, brīdinājumi, vēstules, pavēstes un cita veida nosūtāmie dokumenti, kas nogādāti uz šajā līgumā minētajām Pušu adresēm, uzskatāmi par saņemtiem ar saņemšanas brīdi, par ko liecina rakstisks apliecinājums (atzīme) par dokumenta saņemšanu vai 5 (piecas) kalendārās dienas pēc to izsūtīšanas dienas (pasta zīmogs). Ja nodots personiski, uzskatāmi par nodotiem nodošanas dienā, ja tā ir darba diena, bet ja nodošana ir veikta svētdienā vai svētku dienā – tai sekojošā darba dienā. Šī līguma ietvaros jebkuri rakstiski dokumenti (t.sk. jebkāda veida informācija), ko Puses ir nosūtījušas izmantojot e-pastu ir uzskatāmi par nosūtītiem un saņemtiem ar nosūtīšanas dienu.

  - Atbildes sniegšanas termiņš uz ienākošo korespondenci starp Pusēm šī Līguma ietvaros ir 5 (Piecas) darba dienas pēc 11.5. punktā noteiktā termiņa, ja šajā Līgumā nav atrunāts citādi.

  - Pasūtītājs apņemas ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā informēt (rakstiski- e-pasts un telefoniski) Izpildītāju par aktuālo informāciju, apstākļiem, to maiņu (protokoli, ziņojumi, lēmumi) u.tml., kas var jebkādā veidā ietekmēt un attiekties uz Izpildītājam nodoto Darbu izpildi (t.sk. termini, risinājumi, Līguma darbība u.tml.).

  - Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādu zaudējumu rašanos, Darbu izpildes termiņa neievērošanu u.tml., ja Pasūtītājs nav ievērojis 11.7. punktā minētos noteikumus.

  - Gadījumā, ja  Līgumā un tā pielikumos (Līguma sastāvdaļās) un citos Līguma noteikumos un pielikumos, nav atrodams neviens termiņš,  tad parakstot šo vienošanos, puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 5 (piecu) darba dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei pienākumu.

  - Mainot savu nosaukumu, adresi, norēķinu kontu vai pilnvarotās personas, Puses trīs dienu laikā paziņo par to viena otrai, pretējā gadījumā nepaziņojusī puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko radījušas nepaziņošanas sekas. Līdz paziņojuma saņemšanas brīdim par spēkā esošu uzskatāms attiecīgai Pusei zināmais nosaukums, adrese, norēķinu konts vai pilnvarotās personas.

  - Ja spēku zaudē viens vai vairāki līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos satura ziņā neatceļ spēku zaudējošie līguma noteikumi un tiek saglabāts līguma mērķis un jēga.

  - Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.

  - Līguma teksts ir konfidenciāls. Līgums ir sastādīts latviešu valodā.  Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

  - Vai ja paraksta personīgi Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam.

Pielikumā:

[1] Piedāvājums;

[2] Projektēšanas uzdevums.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

| Pasūtītājs: SIA „______________” reģistrācijas Nr. _______________, juridiskā adrese: _____________ ___________________________ Banka: _____________________ Kods: _____________________ Konts : _____________________ _______________________________ _____________________ * | Izpildītājs: SIA „______________” reģistrācijas Nr. _______________, juridiskā adrese: _____________ ___________________________ Banka: _____________________ Kods: _____________________ Konts : _____________________ _______________________________ _____________________ * |
| --- | --- |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU